【封 面】
高雄市使用道路施工期間交通維持計畫書（施工交維適用）
工程計畫名稱：

第○次說明會：（請註明年/月/日）
（請依說明會議召開次數依序增加）
第○次管考小組會議：（請註明年/月/日）
（請依管考小組會議召開次數依序增加）
第○次道安會報委員會議：（請註明年/月/日）
（請依道安委員會議召開次數依序增加）

主辦單位：單位全銜、聯絡人員、電話、手機號碼
設計及監造單位：單位全銜、聯絡人員、電話、手機號碼
施工單位：單位全銜、聯絡人員、電話、手機號碼
工 期：（工程起迄日期、契約天數）
中華民國 年 月 日

高雄市使用道路施工期間交通維持計畫書(請填寫工程名稱)
內容檢核表
（請申請單位檢核勾選）
工程名稱：○○○○
主辦單位：單位全銜、聯絡人員、電話、手機號碼
設計及監造單位：單位全銜、聯絡人員、電話、手機號碼
施工單位：單位全銜、聯絡人員、電話、手機號碼
工程範圍：
工程期限：　年　月　日～　年　月　日，共計○工作天，契約天數○天
        ，預估佔用道路施工天數○天
工程內容：
        填表日期：　年　月　日
檢 核 內 容		檢核結果 / (是否已列入計畫書)		報告書頁數
項目	項 目 內 容
封面	工程計畫名稱、召開○次說明會、○次管考小組會議、○次道安會報委員會議…	□是	否
壹、歷次審查意見	列表說明歷次審查意見、修正情形及修正頁數	□是	否
貳、工程概要	一、工程概要：工程名稱、工程單位、工程範圍 / （含位置圖）、工程期限、工程 / 內容	□是	否
	二、施工區域及鄰近道路交通現況分析： / （一）道路系統現況	□是	否
	（二）交通管制現況	□是	否
	（三）車流特性現況	□是	否
	（四）路邊、路外停車系統現況。	□是	否
	（五）大眾運輸系統現況	□是	否
	（六）行人系統現況	□是	否
	（七）周邊相關交通建設計畫或其他工程之影響	□是	否
參、工程進行說明	三、工程進行說明 / （一）施工階段分期計畫及時程	□是	否
	（二）施工方法及順序步驟	□是	否
	（三）占用道路狀況	□是	否
肆、交通維持方案	四、交通維持方案 / （一）交通維持方案構想	□是	否
	（二）交通管制配合措施	□是	否
	（三）交通安全防護措施 / 施工圍籬警示燈與夜間照明設施 / 路口10公尺內施工圍籬鏤空，避免影響視距 / 施工機具、材料、廢棄土等運輸車輛之進出口位置與行駛路線規劃 / 於工區出入口施工車輛進出時派員指揮 / 道路縮減車道匯入段，車道間採虛線分隔，並於路面繪製指引箭頭	□是 / □是 / □是 / □是 / □是	否 / 否 / 否 / □否 / □否
	（四）選用訓練合格義交或交通指揮人員之指揮 / 勤務佈署計畫(含指揮人員佈設位置圖)	□是	否
	（五）依道路實際現況以1：300或1：500比例繪 / 製施工路段位置圖及交維設施佈設圖 / (含施工前、施工中之平面圖與斷面圖)	□是	否
	（六）依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」規 / 定公式計算使用道路施工圍籬漸變段長度	□是	否
	（七）因使用道路施工而減少路邊停車位之改善 / 措施	□是	否
	（八）使用道路施工之汽、機車大範圍改道動線 / 規劃與設計圖說(含改道導引牌面之規格、尺 / 寸、內容及設置地點)	□是	否
	（九）使用道路施工影響行人、自行車之改道動 / 線規劃與設計圖說(含改道導引牌面之規 / 格、尺寸、內容及設置點)	□是	否
	（十）使用道路施工影響公車行駛動線、公車停 / 靠區之改善因應規劃與設計圖說	□是	否
	(十一)自主管理	□是	否
	（十二）交通號誌、標誌、標線等交通安全設施物 / 修復施工圖，並於施工後檢具照片備查	□是	否
	（十三）工期超過180天以上工程，請廠商於相關契約規範其20噸以上運送廢棄土車、及混凝土攪拌車，需加裝「先進駕駛輔助系統」	□是	否
伍、交通維持宣導計畫	五、交通維持宣導計畫 / （一）施工前各階段宣導方式與期程規劃(含平面 / 新聞、廣播、電視、網路等媒廣告及宣導刊 / 物)	□是	否
	（二）與當地居民或里長舉辦施工說明會或拜訪之 / 相關會議紀錄或照片資料	□是	否
陸、緊急應變計畫	六、緊急應變計畫 / （一）緊急應變之組織架構	□是	否
	（二）緊急應變之處理程序	□是	否
	（三）醫療、救災或管線等相關單位之緊急聯絡 / 電話	□是	否
柒	七、施工期間擬請相關單位協助配合之事項	□是	否
捌	八、歷次協調會議或會勘紀錄（含辦理情形）及施 / 工區域周邊現場照片及說明	□是	否

申請單位：
負責人：
高雄市使用道路施工期間交通維持計畫書(請填寫工程名稱)
ΟΟ年第ΟΟ次管考小組(或道安委員會議)審查意見回應對照表

項次	審查意見	回應說明 (辦理、修正情形)	修正頁數
ΟΟ單位
1
2
ΟΟ單位
1
2

高雄市使用道路施工期間交通維持計畫書(請填寫工程名稱)

壹、工程概要：工程名稱、工程單位（含起造人、監造人、承造人等姓名、地址及電話資料）、工程範圍（含位置圖）、工程期限、工程內容。
貳、施工區域及鄰近道路交通現況分析：
1. 道路系統現況:含路型、路寬及車道配置等道路幾何特性。
2. 交通管制現況:含道路號誌、標誌、標線、槽化、轉向限制、單行道、調撥車道、不平衡車道及速限等管制措施說明。
3. 車流特性現況:包含交通流量、交通組成、行車速率及車流轉向、路段以及路口延滯與服務水準評估等。
4. 路邊、路外停車系統現況。
5. 大眾運輸系統現況:含公車路線、站位及其他大眾運輸系統等。
6. 行人系統現況。
7. 周邊相關交通建設計畫或其他工程之影響。
參、工程進行說明：
1. 施工階段分期計畫及時程。
2. 施工方法及順序步驟。
3. 占用道路狀況。
肆、交通維持方案：
  1. 交通維持方案構想:含車道配置及車流、行人動線導引相關規劃。
  2. 交通管制配合措施:含配合各階段車道配置之變化(含施工前、中道路橫斷面圖)、路口幾何佈設、是否單行或轉向管制、各類交通號誌、標誌及標線更新、槽化設施、停車管制、大眾運輸站位調整及行人動線之規劃等。
  3. 交通安全防護措施:含夜間安全設施、施工機具、材料、廢土等運輸車輛之進出口位置與行駛路線規劃、夜間照明與警示、路口10公尺內施工圍籬鏤空、於工區出入口施工車輛進出時派員指揮、道路縮減車道匯入段車道間採虛線分隔並於路面繪製指引箭頭。
  4. 選用訓練合格義交或交通指揮人員之指揮勤務佈署計畫(含指揮人員佈設位置圖)。
  5. 依道路實際現況以1：300或1：500比例繪製施工路段位置圖及交維設施佈設圖(含施工前、施工中之平面圖與斷面圖)。
  6. 依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定公式計算使用道路施工圍籬漸變段長度。
  7. 因使用道路施工而減少路邊停車位之改善措施。
  8. 使用道路施工之汽、機車大範圍改道動線規劃與設計圖說(含改道導引牌面之規格、尺寸、內容及設置地點)。
  9. 使用道路施工影響行人、自行車之改道動線規劃與設計圖說(含改道導引牌面之規格、尺寸、內容及設置點)。
  10. 使用道路施工影響公車行駛動線、公車停靠區之改善因應規劃與設計圖說。
  11. 施工交維設施自主管理機制。
  12. 交通號誌、標誌、標線等交通安全設施物修復施工圖，並於施工後檢具照片備查。
  13. 工期超過180天以上工程，請廠商於相關契約規範其20噸以上運送廢棄土車、及混凝土攪拌車，需加裝「先進駕駛輔助系統」。
伍、交通維持宣導計畫:
1. 施工前各階段宣導方式與期程規劃(含平面新聞、廣播、電視、網路等媒廣告及宣導刊物)。
2. 與當地居民或里長舉辦施工說明會或拜訪之相關會議紀錄或照片資料。
陸、緊急應變計畫：
  1. 緊急應變之組織架構:含各任務編組及編組之負責人或緊急聯絡人之姓名及聯絡方式。
  2. 緊急應變之處理程序:含工區災變及交通事故之處理程序。
  3. 醫療、救災或管線等相關單位之緊急聯絡電話。
柒、施工期間擬請相關單位協助配合之事項。
捌、歷次協調會議或會勘紀錄（含辦理情形）及施工區域周邊現場照片及說明。